BariGo

Un’avventura culturale

Versione documento 1.1

del 20/04/2026

GRUPPO 30

AUTORI

Carmine Giove

Simone Iozzi

Claudio Gualberti

Armando Franchini

# INDICE

Titolo applicazione	1

INDICE	2

Pianificazione	3

Scopo dell’applicazione	3

Destinatari dell’applicazione	4

I vincoli	5

Manuale di stile	6

Stimare i Costi	7

Monitoraggio progetto	8

Individuare e reperire le risorse	9

Progettazione	10

Definire i concetti da trasmettere attraverso il multimedia	10

Definire le competenze (task) da trasmettere attraverso il multimedia	11

Preparare una descrizione preliminare del programma	12

Dettagliare il progetto del multimedia	13

Prototipi	13

Flowchart	13

Storyboard	13

Test	14

Alpha test	14

Test funzionale	14

Test strutturale	14

Beta test	14

# Pianificazione

## Scopo dell’applicazione

BariGo è configurato come un Serious Game in formato RPG 2D con visuale dall'alto, sviluppato attraverso il motore di gioco Godot Engine. L'obiettivo primario del prodotto è la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Bari, trasformando la consultazione di dati storici in un'esperienza esplorativa attiva e coinvolgente.

Il prodotto mira a comunicare all'utente la dualità del territorio culturale barese attraverso il concetto di "Sopra" e "Sotto":

- Bari Sopra fornisce nozioni accurate sugli aspetti architettonici e fisici dei monumenti e dei 6 teatri della rete (Petruzzelli, Piccinni, Margherita, Kismet, Team, Forma).

- Bari Sotto svela il patrimonio immateriale, fatto di memorie orali, storie dei protagonisti e segreti dei mestieri dello spettacolo (sartorie, tecnici, scenografi).

Al termine dell'esperienza, l'utente avrà imparato a guardare la città con occhi diversi, avendo un quadro più generale dal punto di vista architettonico e culturale della città di Bari.

L'applicazione offre una ricostruzione ipotetica e stilizzata di Bari, dove il giocatore muove manualmente un avatar. La struttura funzionale si basa su tre pilastri:

- Esplorazione Selettiva: Mentre l'ambiente urbano circostante è composto da edifici generici per mantenere il focus narrativo, i Punti di Interesse (POI) sono riproduzioni fedeli dei luoghi reali che il giocatore deve "scovare" per progredire.

- Sistema di Progressione e Reward: Il gameplay è sostenuto da meccaniche di gamification volte a incentivare la permanenza dell'utente:

  - Accumulo di Esperienza (XP): Guadagnati completando diversi tipi di missioni, come: quiz storici, sfide testuali e altro.

  - Economia di Gioco (Monete): Durante l'esplorazione e il superamento delle prove nei POI, l'utente raccoglie monete virtuali. Queste possono essere utilizzate per acquistare il biglietto del teatro con lo scopo di sbloccare l’evento a quiz del POI o per ottenere "indizi" per agevolare le sfide più complesse.

  - Badge e Classifiche: Raggiungimento di obiettivi specifici e confronto dei risultati con la community attraverso classifiche social.

- Interazione Narrativa: Al raggiungimento di ogni nodo culturale, si attiva un sistema di dialoghi testuali che guida l'utente nella scoperta dei segreti della città, rendendo la fruizione dei contenuti fluida e mai punitiva.

BariGo non è pensato come un software isolato, ma come un modello replicabile. La logica di programmazione e il sistema di mappatura dei POI sono strutturati per poter essere esportati in altri contesti urbani, mantenendo intatta l'efficacia didattica del Serious Game.

## Destinatari dell’applicazione

L’applicazione BariGo è progettata per un pubblico con un’età compresa tra i 15 e i 45 anni che ci permette di coprire dagli studenti delle superiori fino agli adulti già inseriti nel mondo del lavoro.

Abbiamo immaginato che l’approccio al gioco cambi molto in base a chi tiene in mano il mouse, e per questo lo abbiamo progettato per adattarsi a diversi profili, Il target di riferimento può essere suddiviso in base a diversi segmenti.

C’è ad esempio il ragazzo curioso che gioca per puro divertimento, lui si lascerà trasportare dalle meccaniche RPG, esplorerà ogni angolo della mappa per raccogliere tutte le monete possibili e userà i punti esperienza per scalare la classifica tra amici.

Oppure il target rappresentato dai turisti che visitano la città e cercano un'alternativa alle classiche guide cartacee o ai tour statici. Così facendo otterrebbero informazioni storiche e culturali in modo rapido e coinvolgente durante il percorso fisico tra le vie della città. La nostra app abbraccia anche quella fetta di turisti che vogliono pianificare il loro viaggio prima ancora di viaggiare nella città, offrendo la possibilità di scoprire i POI che effettivamente potranno visitare, e dei segreti della Bari “Sotto” che potrebbero passare inosservati.

Discorso diverso vale per lo studente “costretto” dal professore. Questo utente gioca perché l’attività è stata assegnata come preparazione a una gita scolastica. Il suo approccio sarà più mirato e veloce; cercherà di risolvere i quiz e di completare i percorsi nel minor tempo possibile per finire il compito. Per questo profilo, il gioco deve essere

estremamente chiaro e immediato, premiando la sua velocità con badge e posizioni in classifica che lo stimolino a non sfigurare davanti ai compagni di classe

Infine, l’app si rivolge anche ai residenti di Bari e della provincia e turisti digitali. I residenti potrebbero conoscere aneddoti e vicende storiche del proprio territorio spesso ignorati nel quotidiano. Il turista, invece, userà il gioco quasi come una guida interattiva, sfruttando la visuale dall’alto e i dialoghi testuali per farsi un’idea chiara dei monumenti che andrà a visitare dal vivo.

Data la struttura basata su dati storici verificati, BariGo si presta come strumento di supporto didattico per le scuole del territorio. Questa varietà di approcci garantisce che BariGo non sia solo un passatempo, ma è studiata per essere accessibile a utenti di diverse fasce d’età (dagli adolescenti agli adulti).

## I vincoli

Per quanto riguarda i vincoli del progetto BariGo, abbiamo stabilito dei paletti precisi per assicurarci di chiudere il lavoro in tempo e con i mezzi che abbiamo a disposizione.

Limite tecnologico: il gioco verrà sviluppato esclusivamente con il motore Godot Engine, una scelta dettata dalla necessità di avere un software gratuito e leggero che permetta di creare un RPG capace di girare su quasi tutti i PC, o direttamente via browser, senza richiedere componenti hardware troppo costosi o potenti.

Target Hardware: Il software deve essere ottimizzato per dispositivi mobili di fascia media. La fluidità del gioco non deve essere compromessa da una gestione inefficiente delle risorse grafiche.

Punto di vista economico: il budget è fissato a zero euro, trattandosi di

un progetto a scopo puramente didattico, questo ci impone di utilizzare soltanto asset gratuiti, risorse generate da noi o strumenti open-source, evitando qualsiasi spesa per licenze software o materiali protetti da copyright.

Tempi di sessione: essendo il lavoro iniziato ad aprile 2026, la consegna del prodotto finale è prevista per giugno 2026, con delle tappe intermedie che ci obbligano a consegnare prima la pianificazione e poi la progettazione dettagliata nei tempi stabiliti dal calendario accademico.

Accuratezza Scientifica: Essendo un Serious Game, ogni informazione storica inserita deve essere verificata e proveniente da fonti bibliografiche attendibili. Non è concessa la libera invenzione di fatti storici per fini narrativi se non esplicitamente segnalato come elemento di finzione ludica.

Infine, per quanto riguarda i contenuti e le responsabilità, il nostro riferimento principale è la professoressa nel ruolo di cliente. A lei spetta il compito di convalidare la correttezza delle informazioni storiche sui 6 teatri della rete barese, mentre il nostro team ha la responsabilità di garantire che le meccaniche di gioco non oscurino i contenuti culturali, ma li rendano anzi più accessibili e facili da imparare per ogni tipo di utente.

## Manuale di stile

Per quanto riguarda l'aspetto di BariGo, abbiamo scelto uno stile in pixel art a 64-bit. Questa scelta ci permette di avere una qualità visiva molto alta rispetto ai vecchi giochi del passato, i nostri personaggi e gli edifici di Bari saranno ricchi di dettagli, con colori più vivaci e animazioni più fluide. Vogliamo che l'impatto grafico sia moderno e piacevole, capace di far risaltare la bellezza dei teatri senza perdere quel tocco artistico che solo la pixel art ci sa dare.

Per quanto riguarda gli standard dell'applicazione:

- Colori e Font: Useremo una palette di colori che richiami i luoghi reali di Bari, come il rosso scuro del Petruzzelli e il bianco pietra dei palazzi storici. Per i testi useremo font chiari e semplici da leggere, per evitare che l'utente si stanchi durante i dialoghi o i quiz.

- Immagini: Gli elementi principali, come i 6 teatri e i monumenti della "Bari Sopra", saranno disegnati con cura per essere facilmente riconoscibili, mentre gli sfondi aiuteranno a creare l'atmosfera della città.

- Uso di pulsanti: L'interfaccia sarà pulita, con pulsanti intuitivi per muoversi tra i menu, lo zaino per le monete e le schermate di dialogo, così che chiunque possa giocare senza aver bisogno di una guida.

- Stile di scrittura: Useremo un linguaggio semplice e diretto, evitando termini troppo pesanti. Vogliamo che le storie della "Bari Sotto" sembrino dei racconti curiosi tra amici, capaci di interessare sia lo studente che l'adulto.

## Stimare i Costi

Trattandosi di un progetto universitario a budget zero, la stima dei costi si riferisce esclusivamente all'impegno orario del team, per le diverse attività di produzione e completare il ciclo di vita del software.

Abbiamo ricalcolato le ore tenendo conto che non disegneremo gli elementi da zero, ma utilizzeremo strumenti di Intelligenza Artificiale e database di asset trovati online.

Acquisizione dei contenuti e stesura relazione: Prevediamo 15 ore per la ricerca storica sui teatri del territorio barese e per la preparazione dei testi per i quiz.

Sviluppo di standard e prompt engineering: Dedicheremo 15 ore alla definizione degli standard grafici e allo studio dei prompt corretti per l'AI, così da ottenere immagini che siano tutte coerenti con lo stile 64-bit scelto.

Reperimento e generazione di parti grafiche: Per quanto riguarda la generazione dei monumenti principali della città di Bari, abbiamo stimato un totale di 30 ore lavorative tramite AI con la ricerca di sprite già pronti su internet.

In questa fase inoltre è incluso anche il tempo necessario per "pulire" le immagini (rimozione degli sfondi, ritagli delle immagini e ottimizzazione file per importarli in Godot).

Realizzazione di parti interattive: Sono previste 45 ore per lo sviluppo tecnico su Godot Engine, che comprende l’implementazione del gameplay, con la gestione del movimento, il sistema di monete e l'integrazione della classifica e gestione dei quiz.

Test, revisione e manualistica: Nella fase finale della progettazione stimiamo un totale di 15 ore lavorative per correggere eventuali bug del sistema sviluppato (beta test) e preparare il manuale d'uso digitale per l'utente finale.

In totale, l'impegno complessivo previsto per la progettazione di BariGo è di circa 120 ore di lavoro, ottimizzate grazie all'uso di tecnologie moderne per garantire un risultato professionale nei tempi stabiliti.

Monitoraggio progetto

Il monitoraggio viene effettuato settimanalmente per confrontare le ore previste nella fase di pianificazione con l'effettivo lavoro svolto dal team . Di seguito è riportato lo stato di avanzamento al termine della prima settimana di produzione.

Settimana 1 di 8

| Attività | Tempo stimato (ore) | Tempo utilizzato finora (ore) | Percentuale di completamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Acquisizione contenuti e testi quiz | 15 | 8 | 53% |
| Sviluppo standard e prompt engineering | 15 | 6 | 40% |
| Reperimento e generazione parti grafiche | 30 | 2 | 7% |
| Realizzazione parti interattive | 45 | 0 | 0% |
| Test, revisione e manualistica | 15 | 0 | 0% |
| TOTALE | 120 | 16 | 13% |

## Individuare e reperire le risorse

Per la realizzazione di BariGo, il team ha pianificato con cura le risorse necessarie, suddividendole in quattro categorie principali per garantire che ogni aspetto dello sviluppo sia coperto in modo professionale .

Risorse Umane

Il team di sviluppo è composto da quattro membri, a ciascuno dei quali è stato assegnato un ruolo specifico basato sulle proprie inclinazioni e necessità del progetto :

- Carmine Giove (Project Manager);

- Simone Iozzi (componente grafica e AI);

- Claudio Gualberti (sviluppo tecnico);

- Armando Franchini (analista dei contenuti.).

Risorse Informative

Tutte le informazioni storiche e culturali inserite nel gioco provengono da fonti attendibili e verificate. I dati sui teatri e sui segreti della "Bari Sotto" sono reperiti attraverso la consultazione di materiale d'archivio della rete dei teatri baresi e documentazione legata al territorio.
 Per la parte tecnica, utilizziamo la documentazione ufficiale di Godot Engine e le linee guida per l’integrazione di servizi esterni come SilentWolf.

Risorse Applicative

Il software principale per lo sviluppo è Godot Engine, scelto per la sua versatilità nel gestire progetti 2D e per la sua natura open-source che rispetta il nostro vincolo di budget zero. Per la parte grafica utilizziamo strumenti di Intelligenza Artificiale Generativa e software di fotoritocco online per la post-produzione degli asset. Il coordinamento del codice e il versionamento dei file avvengono tramite GitHub Desktop.

Risorse Strumentali

Per la creazione delle ambientazioni e della mappa di gioco, sono stati reperiti specifici pacchetti grafici online, così da mantenere i costi di produzione a zero. In particolare, per comporre il tessuto urbano e le aree naturali di Bari, verranno estratti e utilizzati gli asset contenuti negli archivi tf_beach_tileset, FreeCityBuilder e city block tile set, che forniscono i tileset di base necessari per l'assemblaggio degli scenari all'interno di Godot Engine.

# Progettazione

## Definire i concetti da trasmettere attraverso il multimedia

Una volta individuati i concetti è necessario definirli in modo preciso e non ambiguo. In questa fase viene anche definita un’appropriata sequenza di presentazione dei contenuti, cioè dell’informazione che l’utente deve acquisire.

## Definire le competenze (task) da trasmettere attraverso il multimedia

Definire quali skill (competenze) deve acquisire l’utente mediante l’utilizzo del multimedia

A tal fine è utile suddividere skill complessi in sequenze di skill elementari per consentire di individuare una appropriata sequenza di presentazione dei concetti

## Preparare una descrizione preliminare del programma

Stabilire la metodologia da adottare, tenendo conto di:

- Idee generate in fase di brainstorming

- Limitazioni della piattaforma utente

- Livello di cultura dell’utente

- Eventuali meccanismi di apprendimento

- Definizione iniziale del look del multimedia (fase di pianificazione)

## Dettagliare il progetto del multimedia

Definire i dettagli dell’applicazione mediante la creazione di documenti di design.

### Prototipi

### Flowchart

### Storyboard

# Test

## Alpha test

Test effettuato dal gruppo di sviluppo

### Test funzionale

### Test strutturale

## Beta test

Test con gli utenti

# Appendice A

## Questionario SUS (System Usability Scale)

Di seguito si riporta una scheda di esempio per la compilazione del questionario SUS (System Usability Scale.

Il calcolo del punteggio si può effettuare usando la seguente procedura:

✓ per gli item dispari (1, 3, 5, 7, 9) effettuare il calcolo: punteggio assegnato dal partecipante -1 (meno 1);

✓ per gli item pari (2, 4, 6, 8, 10) effettuare il calcolo: 5 – (meno) punteggio assegnato dal partecipante;

✓ sommare i punteggi ricalcolati;

✓ moltiplicare il valore ottenuto per 2,5 (si ottiene un punteggio che oscilla tra un minimo di “0” e un massimo di “100”).

La media dei valori globali ottenuti dal SUS rappresenta il livello di soddisfazione medio del campione utilizzato dal conduttore. Data la non rappresentatività del campione utilizzato per l’analisi esplorativa, i risultati rimangono assolutamente non generalizzabili, ma solamente indicativi di possibili aree problematiche.

|  | Fortemente in disaccordo; Fortemente d’accordo. |
| --- | --- |
| 1. Penso che mi piacerebbe utilizzare questo gioco frequentemente | 1; 2; 3; 4; 5. |
| 2. Ho trovato il gioco inutilmente complesso | 1; 2; 3; 4; 5. |
| 3. Ho trovato il gioco molto semplice da usare | 1; 2; 3; 4; 5. |
| 4. Penso che avrei bisogno del supporto di una persona già in grado di utilizzare il gioco | 1; 2; 3; 4; 5. |
| 5. Ho trovato le varie funzionalità del gioco bene integrate | 1; 2; 3; 4; 5. |
| 6. Ho trovato incoerenze tra le varie funzionalità del gioco | 1; 2; 3; 4; 5. |
| 7. Penso che la maggior parte delle persone possano imparare ad utilizzare il gioco facilmente | 1; 2; 3; 4; 5. |
| 8. Ho trovato il gioco molto difficile da utilizzare | 1; 2; 3; 4; 5. |
| 9. Mi sono sentito a mio agio nell’utilizzare il gioco | 1; 2; 3; 4; 5. |
| 10. Ho avuto bisogno di imparare molti processi prima di riuscire ad utilizzare al meglio il gio | 1; 2; 3; 4; 5. |